Приложение 11

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Горожанского сельского поселения

Рамонского муниципального района

Воронежской области

Отчет

о выполнении Плана реализации муниципальной программы

Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

по состоянию на _____01 .07.2024__ года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с принятым Планом реализации | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации Рамонского муниципального района, иной главный распорядитель средств бюджета района), Ф.И.О., должность исполнителя) | Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете района ) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в соответствии с решением СНД о бюджете района, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Уровень освоения бюджетных ассигнований (%) <1> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | поквартальный кассовый план на отчетную дату |  |  |  | Кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения и решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий, повышение эффективности деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления сельского поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: | 914 | 48749,96 | 34,00 | 20646,73 | 28069,22 | 28279,02 | 34,00 | 5121,02 | 23145,87 | 58 | 0 | 24 | 82 |
|  |  |  | ГРБС | 91401046100000000000 | 48749,96 | 34,00 | 20646,73 | 28069,22 | 28279,02 | 34,00 | 5103,09 | 23145,87 | 58 | 0 | 24 | 82 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 3150,35 | 34,00 | 18,75 | 3097,60 | 2914,37 | 30,06 | 0 | 2884,31 | 64 | 88 | 0 | 66 |
|  |  |  | ГРБС | 91401046110000000000 | 3150,35 | 34,00 | 18,75 | 3097,60 | 1503,71 | 30,06 | 0 | 1473,65 | 64 | 88 | 0 | 66 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1522,72 | 0 | 18,75 | 1503,97 | 1386,09 | 0 | 0 | 1386,09 | 92 | 0 | 0 | 92 |
|  |  |  | ГРБС | 91401046110192010121 | 537,72 | 0 | 0 | 537,72 | 537,72 | 0 | 0 | 537,72 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010121 | 1,03 | 0 | 0 | 1,03 | 1,03 | 0 | 0 | 1,03 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010129 | 162,75 | 0 | 0 | 162,75 | 162,75 | 0 | 0 | 162,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010242 | 24,00 | 0 | 0 | 24,00 | 24,00 | 0 | 0 | 24,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010242 | 7,50 | 0 | 0 | 7,50 | 7,50 | 0 | 0 | 7,50 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010242 | 34,90 | 0 | 0 | 34,90 | 34,90 | 0 | 0 | 34,90 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 5,00 | 0 | 0 | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 5,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 12,50 | 0 | 0 | 12,50 | 12,50 | 0 | 0 | 12,50 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 1,32 | 0 | 0 | 1,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 142,75 | 0 | 0 | 142,75 | 27,59 | 0 | 0 | 27,59 | 19 | 0 | 0 | 19 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 2,75 | 0 | 0 | 2,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 2,35 | 0 | 0 | 2,35 | 2,35 | 0 | 0 | 2,35 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 149,75 | 0 | 0 | 149,75 | 149,75 | 0 | 0 | 149,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 32,50 | 0 | 0 | 32,50 | 32,50 | 0 | 0 | 32,50 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 1,25 | 0 | 0 | 1,25 | 1,25 | 0 | 0 | 1,25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010247 | 101,25 | 0 | 0 | 101,25 | 101,25 | 0 | 0 | 101,25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010853 | 1,00 | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91401046110192030121 | 234,15 | 0 | 14,40 | 219,75 | 219,75 | 0 | 0 | 219,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192030129 | 70,60 | 0 | 4,35 | 66,25 | 66,25 | 0 | 0 | 66,25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Расходы на выполнение других расходных обязательств администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1399,89 | 0 | 0 | 1399,89 | 1375,72 | 0 | 0 | 1375,72 | 98 | 0 | 0 | 98 |
|  |  |  | ГРБС | 91401136110290200242 | 11,25 | 0 | 0 | 11,25 | 11,25 | 0 | 0 | 11,25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200242 | 5,00 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91401136110290200242 | 102,50 | 0 | 0 | 102,50 | 102,50 | 0 | 0 | 102,50 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200242 | 21,25 | 0 | 0 | 21,25 | 21,25 | 0 | 0 | 21,25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 286,28 | 0 | 0 | 286,28 | 268,77 | 0 | 0 | 268,77 | 93 | 0 | 0 | 93 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 445,58 | 0 | 0 | 445,58 | 445,58 | 0 | 0 | 445,58 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 5,00 | 0 | 0 | 5,00 | 3,34 | 0 | 0 | 3,34 | 66 | 0 | 0 | 66 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 506,80 | 0 | 0 | 506,80 | 506,80 | 0 | 0 | 506,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 3,63 | 0 | 0 | 3,63 | 3,63 | 0 | 0 | 3,63 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 12,60 | 0 | 0 | 12,60 | 12,60 | 0 | 0 | 12,60 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 34,00 | 34,00 | 0 | 0 | 30,06 | 30,06 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 91402036110351180121 | 23,58 | 23,58 | 0 | 0 | 23,09 | 23,09 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91402036110351180129 | 7,12 | 7,12 | 0 | 0 | 7,12 | 7,12 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91402036110351180244 | 3,30 | 3,30 | 0 | 0 | 3,30 | 3,30 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Управление резервным фондом администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 122,50 | 0 | 0 | 122,50 | 122,50 | 0 | 0 | 122,50 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91410016110590470312 | 122,50 | 0 | 0 | 122,50 | 122,50 | 0 | 0 | 122,50 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Резервный фонд администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 71,25 | 0 | 0 | 71,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 91401116110620570870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 0 | 71,25 | 0 | 0 | 71,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Защита населения и территории Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 200,10 | 0 | 0 | 200,10 | 127,83 | 0 | 0 | 127,83 | 63 | 0 | 0 | 63 |
|  |  |  | ГРБС | 91403106100000000000 | 200,10 | 0 | 0 | 200,10 | 127,83 | 0 | 0 | 127,83 | 63 | 0 | 0 | 63 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 200,10 | 0 | 0 | 200,10 | 127,83 | 0 | 0 | 127,83 | 63 | 0 | 0 | 63 |
|  |  |  | ГРБС | 91403106120191430244 | 30,00 | 0 | 0 | 30,00 | 20,00 | 0 | 0 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91403106120191430633 | 170,10 | 0 | 0 | 170,10 | 107,83 | 0 | 0 | 107,83 | 63 | 0 | 0 | 63 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство и реконструкция объектов | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 10936,14 | 0 | 2833,58 | 8102,57 | 6725,23 | 0 | 0 | 6725,23 | 61 | 0 | 0 | 83 |
|  |  |  | ГРБС | 914040961300000000000 | 10936,14 | 0 | 2833,58 | 8102,57 | 6725,23 | 0 | 0 | 6725,23 | 61 | 0 | 0 | 83 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования, строительство, ремонт, содержание дорог и мостов в границах поселений | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 10936,14 | 0 | 2833,58 | 8102,57 | 6725,23 | 0 | 0 | 6725,23 | 61 | 0 | 0 | 83 |
|  |  |  | ГРБС | 91404096130191290243 | 1368,80 | 0 | 0 | 398,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91404096130191290244 | 6414,34 | 0 | 0 | 6414,34 | 6414,34 | 0 | 0 | 6414,34 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91404096130191290244 | 181,00 | 0 | 0 | 181,00 | 181,00 | 0 | 0 | 181,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91404096130191290244 | 53,47 | 0 | 0 | 53,47 | 53,47 | 0 | 0 | 53,47 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91404096130191290244 | 76,42 | 0 | 0 | 76,42 | 76,42 | 0 | 0 | 76,42 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения | 914040961301S8850244 | 2842,10 | 0 | 2833,58 | 8,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Мероприятия по передаче полномочий по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов общего пользования в границах поселений | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.12 | Основное мероприятие "Расходы на реализацию проектов по поддержке местных инициатив в границах Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области" | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 3303,34 | 0 | 17794,41 | 15235,93 | 17335,34 | 0 | 5103,09 | 12232,25 | 12 | 0 | 0 | 99 |
|  |  |  | ГРБС | 914050261400000000000 | 3303,34 | 0 | 17794,41 | 15235,93 | 17335,34 | 0 | 5103,09 | 12232,25 | 12 | 0 | 0 | 12 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 475,88 | 0 | 17,93 | 457,96 | 475,88 | 0 | 17,93 | 457,96 | 100 | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91405036140194220244 | 375,00 | 0 | 0 | 375,00 | 375,00 | 0 | 0 | 375,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140194220244 | 18,57 | 0 | 0 | 18,57 | 18,57 | 0 | 0 | 18,57 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140194220247 | 56,68 | 0 | 0 | 56,68 | 56,68 | 0 | 0 | 56,68 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 914050361401S8670247 | 25,63 | 0 | 17,93 | 7,70 | 25,63 | 0 | 17,93 | 7,70 | 100 | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Расходы Горожанского сельского поселения на содержание, капитальный и текущий ремонт объектов в области жилищно-коммунального хозяйства | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1447,20 | 0 | 0 | 1375,00 | 1447,20 | 0 | 0 | 1447,20 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91405026140294210813 | 72,20 | 0 | 0 | 72,20 | 72,20 | 0 | 0 | 72,20 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405026140294210244 | 1375,00 | 0 | 0 | 1375,00 | 1375,00 | 0 | 0 | 1375,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 | Субвенция Горожанского сельского поселения на выполнение передаваемых полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 | Основное мероприятие «Повышение общего уровня благоустройства поселений» | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 8309,42 | 0 | 0 | 8309,42 | 8309,42 | 0 | 0 | 8309,42 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91405036140494250244 | 3,45 | 0 | 0 | 3,45 | 3,45 | 0 | 0 | 3,45 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 7438,31 | 0 | 0 | 7438,31 | 7438,31 | 0 | 0 | 7438,31 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 371,79 | 0 | 0 | 371,79 | 371,79 | 0 | 0 | 371,79 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 4,36 | 0 | 0 | 4,36 | 4,36 | 0 | 0 | 4,36 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 227,55 | 0 | 0 | 227,55 | 227,55 | 0 | 0 | 227,55 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 112,55 | 0 | 0 | 112,55 | 112,55 | 0 | 0 | 112,55 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 71,20 | 0 | 0 | 71,20 | 71,20 | 0 | 0 | 71,20 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140494250245 | 5,70 | 0 | 0 | 5,70 | 5,70 | 0 | 0 | 5,70 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140494250247 | 74,49 | 0 | 0 | 74,49 | 74,49 | 0 | 0 | 74,49 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.5 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.6 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 19376,65 | 0 | 17776,47 | 1975,17 | 7060,33 | 0 | 5085,16 | 1975,17 | 36 | 0 | 28 | 100 |
|  |  |  |  | 914050161406S8600412 | 19376,65 | 0 | 17776,47 | 1975,17 | 7060,33 | 0 | 5085,16 | 1975,17 | 36 | 0 | 28 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.7 | Основное мероприятие "Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов в области жилищно-коммунального хозяйства" | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.8 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий поселений | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.9 | Мероприятия по подготовке и проведению празднования памятных дат | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.10 | Основное мероприятие "Приобретение коммунальной техники за счет средств бюджетов" | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 3046,19 | 0 | 0 | 3046,19 | 42,50 | 0 | 0 | 42,50 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | ГРБС | 91405026141098620244 | 3003,69 | 0 | 0 | 3003,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91405026141098620244 | 42,50 | 0 | 0 | 42,50 | 42,50 | 0 | 0 | 42,50 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.11 | Основное мероприятие "Передача полномочий по обеспечению ремонта объектов теплоснабжения" | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.12 | Основное мероприятие "Реализация проектов по поддержке местных инициатив на территории поселения в рамках развития инициативного бюджетирования" | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Развитие культуры Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1433,02 | 0 | 0 | 1433,02 | 1176,25 | 0 | 0 | 1176,25 | 82 | 0 | 0 | 82 |
|  |  |  | ГРБС | 914080161500000000000 | 1433,02 | 0 | 0 | 1433,02 | 1176,25 | 0 | 0 | 1176,25 | 82 | 0 | 0 | 82 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 91408016150194110540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия по содержанию объектов культуры сельского поселения | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 91408016150294260244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91408016150294260244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91408016150294260244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91408016150294260247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 | Основное мероприятие "Передача полномочий по обеспечению выплаты заработной платы работникам учреждений культуры" | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 746,77 | 0 | 0 | 746,77 | 642,00 | 0 | 0 | 642,00 | 85 | 0 | 0 | 85 |
|  |  |  | ГРБС | 91408016150394110540 | 746,77 | 0 | 0 | 746,77 | 642,00 | 0 | 0 | 642,00 | 85 | 0 | 0 | 85 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4 | Организация культурного досуга населения | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 686,25 | 0 | 0 | 686,25 | 534,25 | 0 | 0 | 534,25 | 77 | 0 | 0 | 77 |
|  |  |  | ГРБС | 91408016150494260242 | 32,50 | 0 | 0 | 32,50 | 32,50 | 0 | 0 | 32,50 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260242 | 4,25 | 0 | 0 | 4,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91408016150494260242 | 9,87 | 0 | 0 | 9,87 | 9,87 | 0 | 0 | 9,87 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260242 | 7,50 | 0 | 0 | 7,50 | 7,50 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 234,12 | 0 | 0 | 234,12 | 93,25 | 0 | 0 | 93,25 | 39 | 0 | 0 | 39 |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 69,67 | 0 | 0 | 69,67 | 69,67 | 0 | 0 | 69,67 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 182,96 | 0 | 0 | 182,96 | 182,96 | 0 | 0 | 182,96 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 6,87 | 0 | 0 | 6,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 75,71 | 0 | 0 | 75,71 | 75,71 | 0 | 0 | 75,71 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 0,29 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0 | 0 | 0,29 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260247 | 62,50 | 0 | 0 | 62,50 | 62,50 | 0 | 0 | 62,50 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | Развитие физической культуры и спорта в Горожанском сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание условий, обеспечивающих возможность жителям сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914110261600000000000 | 12,75 | 0 | 0 | 12,75 | 12,75 | 0 | 0 | 12,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 914110261600000000000 | 12,72 | 0 | 0 | 12,75 | 12,75 | 0 | 0 | 12,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.2 | "Передача полномочий по обеспечению выплаты заработной платы работникам физической культуры и спорта" | Создание условий, обеспечивающих возможность жителям сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 12,75 | 0 | 0 | 12,75 | 12,75 | 0 | 0 | 12,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91411026160194120540 | 12,75 | 0 | 0 | 12,75 | 12,75 | 0 | 0 | 12,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 | Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникшие в результате решений, принятых органами власти другого уровня | Внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.1 | Обслуживание муниципального долга | Внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 12

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Горожанского сельского поселения

Рамонского муниципального района

Воронежской области

Информация о расходах местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района  Воронежской области по состоянию на __01 июля 2024__ года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 194999,84 | 194999,84 | 39524,48 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 12601,40 | 12601,40 | 6598,74 |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 6090,88 | 1181,61 | 2544,41 |
| Основное мероприятие 1.2 | Выполнение других расходных обязательств администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 5599,52 | 487,33 | 3742,75 |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 136,00 | 30,06 | 66,05 |
| Основное мероприятие 1.4 | Управление резервным фондом администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 490,00 | 490,00 | 245,53 |
| Основное мероприятие 1.6 | Резервный фонд администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 285,00 | 285,00 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Защита населения и территории Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 800,40 | 800,40 | 127,83 |
| Основное мероприятие 2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 800,40 | 800,40 | 127,83 |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство и реконструкция объектов | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 43744,58 | 43744,58 | 3184,32 |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования, строительство, ремонт, содержание дорог и мостов в границах поселений | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 43744,58 | 43744,58 | 3184,32 |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3 | Мероприятия по передаче полномочий по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов общего пользования в границах поселений | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.4 | Мероприятия по обеспечению комплексного развития сельских территорий | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.12 | Основное мероприятие "Расходы на реализацию проектов по поддержке местных инициатив в границах Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области" | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 132121,36 | 132121,36 | 26654,92 |
| Основное мероприятие 4.1 | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 1903,53 | 1903,53 | 1169,24 |
| Основное мероприятие 4.2 | Расходы Горожанского сельского поселения на содержание, капитальный и текущий ремонт объектов в области жилищно-коммунального хозяйства | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 5788,80 | 5788,80 | 4443,80 |
| Основное мероприятие 4.3 | Субвенция Горожанского сельского поселения на выполнение передаваемых полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.4 | Основное мероприятие «Повышение общего уровня благоустройства поселений» | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 20768,58 | 1562,64 | 7886,01 |
| Основное мероприятие 4.5 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.6 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 79006,60 | 79006,60 | 12985,86 |
| Основное мероприятие 4.7 | Основное мероприятие "Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов в области жилищно-коммунального хозяйства" | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.8 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий поселений | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.9 | Мероприятия по подготовке и проведению празднования памятных дат | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.10 | Основное мероприятие "Приобретение коммунальной техники за счет средств бюджетов" | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 12184,75 | 12184,75 | 170,00 |
| Основное мероприятие 4.11 | Основное мероприятие "Передача полномочий по обеспечению ремонта объектов теплоснабжения" | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.12 | Основное мероприятие "Реализация проектов по поддержке местных инициатив на территории поселения в рамках развития инициативного бюджетирования" | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 | Развитие культуры Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 5732,10 | 5732,10 | 2958,67 |
| Основное мероприятие 5.1 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия по содержанию объектов культуры сельского поселения | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.3 | Основное мероприятие "Передача полномочий по обеспечению выплаты заработной платы работникам учреждений культуры" | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 2987,10 | 2987,10 | 1642,00 |
| Основное мероприятие 5.4 | "Организация культурного досуга населения | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 2745,00 | 2745,00 | 1242,23 |
| Подпрограмма 6 | Развитие физической культуры и спорта в Горожанского сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6.2 | "Передача полномочий по обеспечению выплаты заработной платы работникам физической культуры и спорта" | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 7 | Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникшие в результате решений, принятых органами власти другого уровня | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 7.1 | Обслуживание муниципального долга | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |

Приложение 13

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Горожанского сельского поселения

Рамонского муниципального района

Воронежской области

Отчёт о кассовых расходах  бюджета Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области на реализацию муниципальных программ  по состоянию на 01июль 2024 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы бюджета Комсомольского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области за отчётный год, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исполнитель мероприятия, Ф.И.О., должность исполнителя) | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год <1> | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения. | 0104 | 6100000000 | 000 | 194999,84 | 48749,96 | 39524,48 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения. | 0104 | 6100000000 | 000 | 194999,84 | 48749,96 | 39524,48 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения. | 0104 | 6100000000 | 000 | 12601,40 | 3150,35 | 6598,74 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения. | 0104 | 6100000000 | 000 | 12601,40 | 3150,35 | 6598,74 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения. | 0104 | 6110192010 | 000 | 6090,88 | 1522,72 | 2544,41 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения. | 0104 | 6110192010 | 000 | 6090,88 | 1522,72 | 2544,41 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Выполнение других расходных обязательств администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения. | 0113 | 6110290200 | 000 | 5599,52 | 1399,89 | 372,75 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения. | 0113 | 6110290200 | 000 | 5599,52 | 1399,89 | 372,75 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения. | 0203 | 6110351180 | 000 | 136,00 | 34,00 | 66,05 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В - глава сельского поселения. | 0203 | 6110351180 | 000 | 136,00 | 34,00 | 66,05 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Управление резервным фондом администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | 1001 | 6110590470 | 000 | 490,00 | 122,50 | 245,53 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 1001 | 6110590470 | 000 | 490,00 | 122,50 | 245,53 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Резервный фонд администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | 0111 | 6110620570870 | 200 | 285,00 | 71,25 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0111 | 6110620570870 | 200 | 285,00 | 71,25 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Защита населения и территории Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0310 | 6100000000 | 000 | 800,40 | 200,10 | 127,83 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0310 | 6100000000 | 000 | 800,40 | 200,10 | 127,83 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0310 | 6120191430 | 200 | 800,40 | 200,10 | 127,83 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0310 | 6120191430 | 200 | 800,40 | 200,10 | 127,83 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство и реконструкция объектов | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | 0409 | 61300000000 | 000 | 43744,58 | 10936,14 | 3184,32 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения | 0409 | 61300000000 | 000 | 43744,58 | 10936,14 | 3184,32 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования, строительство, ремонт, содержание дорог и мостов в границах поселений | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0409 | 6130191290 | 000 | 43744,58 | 10936,14 | 3184,32 |
|  |  |  |  | 0409 | 61301S8850 | 000 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0409 | 6130191290 | 000 | 43744,58 | 10936,14 | 3184,32 |
|  |  |  |  | 0409 | 61301S8850 | 000 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Мероприятия по передаче полномочий по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов общего пользования в границах поселений | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 | Мероприятия по обеспечению комплексного развития сельских территорий | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.12 | Основное мероприятие "Расходы на реализацию проектов по поддержке местных инициатив в границах Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области" | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0502 | 6140000000 | 000 | 132121,36 | 33030,34 | 26654,42 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0502 | 6140000000 | 000 | 132121,36 | 33030,34 | 26654,42 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | 0503 | 6140194220 | 000 | 1903,53 | 475,88 | 1169,24 |
|  |  |  |  | 0503 | 61401S8670 | 000 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0503 | 6140194220 | 000 | 1903,53 | 475,88 | 1169,24 |
|  |  |  |  | 0503 | 6140194220 | 000 |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Расходы Горожанского сельского поселения на содержание, капитальный и текущий ремонт объектов в области жилищно-коммунального хозяйства | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0503 | 6140294210 | 000 | 5788,80 | 1447,20 | 4443,80 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0503 | 6140294210 | 000 | 5788,80 | 1447,20 | 4443,80 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 | Субвенция Горожанского сельского поселения на выполнение передаваемых полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 | Основное мероприятие «Повышение общего уровня благоустройства поселений» | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0503 | 6140494250 | 000 | 33237,68 | 8309,42 | 7886,01 |
|  |  |  |  | 0503 | 6140494250 | 000 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0503 | 6140494250 | 000 | 33237,68 | 8309,42 | 7886,01 |
|  |  |  |  | 0503 | 6140494250 | 000 |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.5 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.6 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0501 | 61406S9330412 | 200 | 77506,60 | 19376,65 | 12985,86 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0501 | 61406S9330412 | 200 | 77506,60 | 19376,65 | 12985,86 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.7 | Основное мероприятие "Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов в области жилищно-коммунального хозяйства" | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.8 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий поселений | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.9 | Мероприятия по подготовке и проведению празднования памятных дат | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.9 | Мероприятия по подготовке и проведению празднования памятных дат | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.10 | Основное мероприятие "Приобретение коммунальной техники за счет средств бюджетов" | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0502 | 6141098620244 | 200 | 12184,75 | 3046,19 | 170,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0502 | 6141098620244 | 200 | 12184,75 | 3046,19 | 170,00 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.11 | Основное мероприятие "Передача полномочий по обеспечению ремонта объектов теплоснабжения" ды | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.12 | Основное мероприятие "Реализация проектов по поддержке местных инициатив на территории поселения в рамках развития инициативного бюджетирования" | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Развитие культуры Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0801 | 61500000000 | 000 | 572,10 | 1433,02 | 2958,67 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0801 | 61500000000 | 000 | 572,10 | 1433,02 | 2958,67 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия по содержанию объектов культуры сельского поселения | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 | Основное мероприятие "Передача полномочий по обеспечению выплаты заработной платы работникам учреждений культуры" | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0801 | 6150394110540 | 200 | 2987,10 | 746,77 | 1642,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0801 | 6150394110540 | 200 | 2987,10 | 746,77 | 1642,00 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4 | "Организация культурного досуга населения | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0801 | 6150494260 | 200 | 2745,00 | 686,25 | 1242,23 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0801 | 6150494260 | 200 | 2745,00 | 686,25 | 1242,23 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | Развитие физической культуры и спорта в Горожанского сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.2 | "Передача полномочий по обеспечению выплаты заработной платы работникам физической культуры и спорта" | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 | Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникшие в результате решений, принятых органами власти другого уровня | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 4сновное мероприятие 7.1 | Обслуживание муниципального долга | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |

<1>Предусмотрено решением о бюджете Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области на конец отчётного периода.